Oznaczenie sprawy PCPR.KAG.271.1.2023 Stargard 09.01.2023 r.

**ZAPYTANIE OFERTOWE**

**Dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 130 000złotych**

**Zapytanie cenowe jest prowadzone z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710) – dalej PZP, z uwagi na brzmienie przepisu art. 2 ust. 1 pkt 1 PZP**

**Zamawiający:**

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie

Ul. Skarbowa 1

73-110 Stargard

zaprasza do złożenia ofert na:

montaż klapy zwrotnej na instalacji kanalizacji sanitarnej przy ul Andersa 14 w Stargardzie

1. **Przedmiot zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest montaż klapy zwrotnej na instalacji kanalizacji sanitarnej przy ul Andersa 14 w Stargardzie.

Zakres zamówienia:

1. Podstemplowanie stropu piwnic.
2. Rozebranie podestu wejściowego wraz ze schodami na poziom piwnic.
3. Wybranie ziemi do rzędnej posadowienia w/w ścian.
4. Usunięcie rozluźnionego gruntu (uplastycznionego)
5. Wymiana lub uszczelnienie poziomu kanalizacji wewnętrznej sanitarnej.
6. Stabilizacja gruntu mieszanką żwirowo-cementową.
7. Podbicie fundamentów ścian nośnych za pomocą prętów żebrowych o średnicy 6\*16 mm i strzemionach o przekroju 45 cm\* 25cm ze stali o średnicy 8mm. Odległość strzemion minimum co 15 cm.
8. Zabetonowanie belek betonem konstrukcyjnym B30 wodoszczelnym.
9. Wykonanie izolacji poziomej przeciwwilgociowej z folii 2\*.
10. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej powłokowej bitumicznej ścian .
11. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej ścian z folii do poziomu powyżej posadzek właściwych.
12. Wypełnienie bruzdy pomiędzy stropem piwnic a ścianami zaprawą cementową, poprzez wielokrotne wypełnienie na całej grubości muru.
13. Zsypanie przestrzeni od rzędnej posadowienia ścian do rzędnej posadzki i schodów kruszywem płukanym, przy jednoczesnym zagęszczeniu go warstwami max co 25 cm.
14. Wykonanie izolacji termicznej i przeciwwilgociowej poziomej podestu wejściowego i schodów na poziom piwnic.
15. Wykonanie schodów betonowych oraz podestu.
16. Wykonanie okładzin posadzkowych i schodowych.
17. Szpachlowanie i malowanie ścian.
18. Demontaż polbruku
19. Kanalizację deszczową przenieść ze studni rewizyjnej do rurociągu poprzez trójniki
20. Montaż trójnika na przyłączu kanalizacji ogólnospławnej
21. Wykonanie wykopu i odwodnienia
22. Renowacja studni rewizyjnej
23. Montaż klapy zwrotnej w studni rewizyjnej

Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej. Wizja lokalna Wykonawcy na obiekcie ma charakter pomocniczy. W celu wyznaczenia terminu wizji, wykonawca składa odpowiedni wniosek na adres e-mail: pcpr@pcprstargard.pl

W celu prawidłowej wyceny, do sporządzenia oferty, zaleca się, aby Wykonawca sprawdził zgodność zakresu robót ujętych w dokumentacji ze stanem rzeczywistym.

Zamawiający wymaga podania całkowitej ryczałtowej ceny brutto w formularzu oferty.

1. **Termin realizacji zamówienia:**

Do 30 dni od zawarcia umowy.

**3. Sposób przygotowania oferty:**

Ofertę należy: złożyć w formie pisemnej, w języku polskim, w kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem:

„**Zapytanie cenowe na montaż klapy zwrotnej na instalacji kanalizacji sanitarnej przy ul Andersa 14 w Stargardzie”**

**4. Miejsce i termin złożenia oferty:**

Ofertę należy złożyć do dnia 13 styczeń 2023 roku do godz. 12.00 w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie przy ul. Skarbowej 1

**5. Termin otwarcia ofert:**

Oferty zostaną otwarte w dniu 13.01. 2023 r. o godzinie 14.00

**6. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:**

Zbigniew Kolenda

**7.Zamawiający zastrzega sobie prawo do:**

1. przeprowadzenia dodatkowych negocjacji z wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę;
2. odrzucenia oferty z ceną rażąco niską w stosunku do przedmiotu zamówienia;
3. podjęcia decyzji o nie wybraniu żadnego wykonawcy.

**Klauzula informacyjna RODO**

W związku z możliwością przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie w jakim zostały lub zostaną podane w Ofercie, jak też w ewentualnych innych dokumentach składanych Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie przy ul. Skarbowej 1, 73-110 Stargard w odpowiedzi zapytanie cenowe na obsługę prawną PCPR w Stargardzie zwane dalej „Zapytaniem Cenowym”

Zgodnie z wymogami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) - dalej zwanym w skrócie „RODO”

 – informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie z siedzibą w Stargardzie (adres: il. Skarbowa 1, 73-110 Stargard) tel. 091 48 04 909, e-mail: pcpr@pcprstargard.pl;

2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie możliwy jest w następujący sposób:

• Pisemnie pocztą lub poprzez posłańca na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard (korespondencja z dopiskiem według wzoru: Inspektor Ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie);

lub

• Pisemnie na pocztę e-mail: iod.pcpr@ powiatstargardzki.pl

**UMOWA NR**

zawarta w dniu r. w Szczecinie pomiędzy:

**………………………..**

 zwanym dalej w treści umowy **Zamawiającym**

a

firmą z siedzibą w przy ul nr ... w

 , wpisanym do , posługującym się numerem NIP REGON zwaną dalej w treści umowy **Wykonawcą**

§1.

**Przedmiot umowy**

1. Zamawiający zleca wykonanie robót, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy pn.:

**„montaż klapy zwrotnej na instalacji kanalizacji sanitarnej przy ul Andersa 14 w Stargardzie”.**

1. Szczegółowy zakres umowy określa Zapytanie ofertowe oraz oferta Wykonawcy, stanowiące odpowiednio załącznik nr 1 i 2 do Umowy.

§2.

**Wynagrodzenie**

Za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1. umowy Zamawiający zapłaci

Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości zł **brutto**

(słownie : złotych brutto). Wynagrodzenie za realizację przedmiotu

umowy ustalono, jako kwotę ryczałtową i obejmuje wszelkie roboty, których rozmiarów i kosztów prac nie można było przewidzieć w czasie zawarcia umowy, konieczne do wykonania w celu umożliwienia użytkowania i funkcjonowania pomieszczenia i obiektu, w którym się znajduje zgodnie z przepisami.

§3.

**Terminy wykonania przedmiotu umowy**

Strony ustalają termin wykonania przedmiotu umowy:

1. termin rozpoczęcia - w dniu zawarcia umowy;
2. termin zakończenia - 30 dni od podpisania umowy.

§4.

**Obowiązki stron**

1. Zamawiający jest zobowiązany do:
2. dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy w formie protokolarnej;
3. zapłaty wynagrodzenia na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury końcowej.
4. Wykonawca zobowiązany jest do:
5. wykonywania przedmiotu umowy terminowo i przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje;
6. stosowania materiałów i wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, spełniających wymagania ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U z 2021 poz. 1213);
7. wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną.

§5.

**Reprezentacja stron**

1. Zamawiającego reprezentować będzie:
2. - tel.
3. -tel.
4. Wykonawcę reprezentować będzie

 - tel

§6.

Wykonawca zobowiązany jest uzyskać akceptację Zamawiającego w zakresie materiałów użytych do wykonania przedmiotu umowy.

§7.

**Podwykonawcy**

Zamawiający nie wyraża zgody na zlecanie części lub całości przedmiotu umowy podwykonawcom. W przeciwnym wypadku Zamawiający może odstąpić od umowy w trybie § 11 ust. 1.

§8.

**Rozliczenia stron**

1. Zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury VAT, wystawionej przez Wykonawcę po podpisaniu przez strony protokołu końcowego odbioru robót i ewentualnie protokołu usunięcia wad wskazanych w protokole końcowym odbioru robót.
2. Rozliczenie nastąpi w formie przelewu w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z protokółami, o których mowa w ust. 1.
3. Wykonawca nie ma prawa zbywania wierzytelności wynikających z umowy osobom trzecim bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.
4. Za datę zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego

§9.

**Odbiory przedmiotu umowy**

1. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy, o którym mowa w §1 umowy.
2. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru przedmiotu umowy w formie zgłoszenia pisemnego, w terminie wskazanym w § 3 umowy.
3. Zamawiający zobowiązuje się do wyznaczenia terminu odbioru i jego rozpoczęcia w ciągu 7 dni od daty dokonania zawiadomienia o gotowości, zawiadamiając o tym Wykonawcę pisemnie lub poprzez e-mail.
4. Zakończenie czynności odbiorowych nastąpi w ciągu 7 dni od rozpoczęcia i zostanie potwierdzone protokołem końcowym odbioru przedmiotu umowy.
5. W przypadku wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym zakończenie czynności odbiorowych nastąpi niezwłocznie po zgłoszeniu przez Wykonawcę usunięcia wszystkich wad wskazanych w protokole usunięcia wad.

§10.

**Kary umowne i odszkodowania**

1. Strony ponoszą odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań na niżej opisanych zasadach, przy czym podstawą do naliczania kar umownych jest wynagrodzenie ryczałtowe brutto, określone w § 2 umowy.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
3. za zwlokę w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,5 % wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki, nie więcej niż 25% wynagrodzenia;
4. za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji lub rękojmi - w wysokości 0,5% wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki liczonego od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego, jako termin do usunięcia wad, nie więcej niż 25% wynagrodzenia;
5. za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 25% wynagrodzenia;
6. za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę bez uzasadnionej przyczyny- w wysokości 25% wynagrodzenia;
7. za zlecenie całości lub części przedmiotu umowy podwykonawcom - w wysokości 500 zł za każdy stwierdzony przypadek, nie więcej niż 25% wynagrodzenia.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania w wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, niezależnie od wysokości naliczonej kary umownej.

§11.

**Odstąpienie od umowy**

1. Zamawiającemu służy prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Wykonawca nie wykonuje lub nienależycie wykonuje umowę. W takiej sytuacji Zamawiający przed odstąpieniem od umowy wzywa Wykonawcę do zmiany sposobu wykonania umowy, wyznaczając mu odpowiedni termin z zastrzeżeniem, że po jego bezskutecznym upływie odstąpi od umowy. W terminie 21 dni od dnia bezskutecznego upływu wyznaczonego Wykonawcy terminu Zamawiający może odstąpić od umowy.
2. W przypadku odstąpienia od umowy, o jakim mowa w ust.1 Wykonawca może żądać wynagrodzenia jedynie za część umowy wykonaną do daty odstąpienia, bez prawa dochodzenia odszkodowania z tego tytułu

§ 12.

**Gwarancja**

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące licząc od daty końcowego odbioru przedmiotu umowy.

§13.

**Korespondencja**

1. Strony podają, jako adresy do korespondencji adresy wskazane w umowie Każda ze stron zobowiązana jest do pisemnego powiadomienia drugiej strony o zmianie adresu. W przypadku zaniechania zawiadomienia skuteczne jest skierowanie oświadczenia na ostatni znany drugiej stronie adres.
2. Strony mogą wskazać na piśmie inne adresy dla doręczeń.

§14.

**Zmiany umowy**

Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§15.

**Rozstrzyganie sporów**

W przypadku ewentualnych sporów mogących wyniknąć na tle wykonywania umowy, sądem właściwym dla ich rozstrzygania będzie sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.

§16.

W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy - Prawo budowlane.

§17.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

§18.

**Załączniki**

Załącznikiem do niniejszej umowy jest oferta cenowa